**Инвестиционный проект «Производство промышленного бетона и изделий из него»**

Срок начала проекта: 2023 год

Срок окончания проекта: 2026 год

Объем инвестиций: 91092 тыс. рублей

Описание проекта:

На территории Боготольского района реализуется инвестиционный проект «Производство промышленного бетона и изделий из него».

За 2023-2024 года реализован первый этап проекта, а именно:

- заключены договора по поставке природного песка, щебня, цемента;

- приобретено необходимое оборудование и автотранспорт;

- проведены предварительные анализы по разработке рецептуры замесов в аккредитованной лаборатории города Назарово;

- осуществлен монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимой конструкции по производству промышленного бетона.

С 2025 года начинается реализация второго этапа - производство бетона (всех марок) для поставки на рынок. Планируемый объем производства 2500 кубов промышленного бетона в месяц. Также в 2025 году запланировано строительство производственного теплого цеха для круглогодичного производства бетона.

Третий, завершающий, этап включает в себя году круглогодичное производство бетона и за счет применения метода вибропрессования и вибролитья в зимний период возможно обеспечение запаса готовой продукции – изделий из бетона (строительные блоки разных размеров, бордюры, брусчатка).

Потребителями товарного бетона и изделий из него, являются строительные организации, осуществляющие работы посредством заключения государственных и муниципальных контрактов по строительству и капитальному ремонту социальных объектов, благоустройству общественных пространств, коммунальных, улично-дорожной сетей и физические лица.

Реализация данного проекта позволит обеспечить создание дополнительных рабочих мест.