Оценка эффективности муниципальной программы

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| 1 | 5127,7 + (85,45)/5213,15=1 | не исполненные по объективным причинам 85,45 тыс. руб.:  экономия по заработной плате | **Целевой показатель 1:**  Уменьшение доли жилищного фонда признанного аварийным в установленном порядке  0/0=1;  **Целевой показатель 2:**  Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда  0/0=1;  **Целевой показатель 3:**  Приведение правил землепользования и застройки в соответствии с законодательством  0/0=1;  **Целевой показатель 4:**  Разработка генеральных планов территорий сельсоветов  0/0=1;  **Целевой показатель 5:**  Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке  0/0=1;  **Целевой показатель 6:**  Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса  100/100=1;  **Целевой показатель 7:**  Доля ввода малоэтажного жилья  100/100=1;  **Целевой показатель 8:**  Доля граждан, улучивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлены государственная поддержка в форме социальных выплат  100/100=1;  (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1 | **Показатель 1.**  Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке  0/0=1\*0,1=0,1;  **Показатель 2.**  Уменьшение доли жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке  0/0=1\*0,1=0,1;  **Показатель 3.**  Годовой объем ввода жилья  710,3/1050,0=0,67\*0,1=0,067;  **Показатель 4.**  Доля ввода жилья соответствующего стандартам экономического класса  100/100=1\*0,1=0,1;  **Показатель 5.**  Доля ввода малоэтажного жилья  100/100=1\*0,1=0,1;  **Показатель 6.**  Планировка территории и формирование земельных участков для жилищного строительства в с.Боготол  0/0=1\*0,1=0,1;  **Показатель 7.** Разработка генерального плана территории Большекосульского сельсовета,  0/0=1\*0,1=0,1  **Показатель 8.** Разработка генерального плана территории Критовского сельсовета  0/0=1\*0,1=0,05;  **Показатель 9.** Разработка генерального плана территории Боготольского сельсовета  0/0=1\*0,1=0,05;  **Показатель 10.** Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Боготольского района  1/1=1\*0,1=0,1  **Показатель 11.** Доля граждан, улучивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат  100/100=1\*0,05=0,05  **Показатель 12.** Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности отдела капитального строительства и архитектуры  100/100=1\*0,05=0,05  0,1+0,1+0,067+0,1+0,1+0,1+0,1+0,05+0,05+0,1+  0,05+0,05=0,967 | =0,989 |
| 2 | () = 1 | U= 1 | = 1 | = 0,967 | = 0,989 |

Начальник отдела капитального строительства и архитектуры Н.Т.Щепаняк