Оценка эффективности муниципальной программы

**«Обращение с отходами на территории Боготольского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| 1 | 211,00+ (10121,02)/10332,02=1 | Не исполненные по объективным причинам 10121,02 тыс.руб.: аукцион по ликвидации несанкционированных свалок не состоялся из-за отсутствия подрядчиков | **Целевой показатель 1:**  Процент охвата населенных пунктов централизованной системой сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов муниципального района  86,8/86,8=1;  1/1=1 | **Показатель результативности 1:**  Количество оборудованных контейнерных площадок  (3/3)\*0,3=0,3;  **Показатель результативности 2:**  Ликвидация несанкционированных свалок  (16/16)\*0,4=0,4  **Показатель результативности 5:**  Количество проведенных сезонных уборок  (37/37)\*0,3=0,3;  (0,3+0,4+0,3) = 1 |  |
| 2 | () = 1 | U=10121,02 | = 1 | = 1 | = 1 |

Начальник отдела по безопасности территорий Н.В.Медельцев