|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий  (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы  « Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | | Отчетный год реализации муниципальной программы (2017год) | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2016 | | | Январь-июнь | | | значение на конец года | | 2018 год | 2019 год |
| план | факт | | план | | факт | план | факт |
| **Цель 1: Повышение доступности транспортных услуг для населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1 |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | Поездок/чел | | х | 26,32 | 27,98 | | 26,32 | | 26,32 | 26,32 | 28,66 | 26,32 | 26,32 |  |
| **Цель 2: Повышение комплексной безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | | % | х | 3,4 | 100 | | 3,4 | | 100 | 3,4 | 100 | 3,4 | 3,4 |  |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | чел | х | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Погибших в ДТП в 2017 году нет. |
| Задачи программы:  1.Обеспечения потребности населения в перевозках  2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.Разитие транспортного комплекса района … | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | | Поездок/чел | 0,2 | 26,32 | 27,98 | | 26,32 | | 28,66 | 26,32 | 28,66 | 26,32 | 26,32 |  |
| Объем субсидий на 1 пассажира | | Руб/пасс | 0,05 | 24,16 | 29,16 | | 24,16 | | 29,36 | 24,16 | 29,36 | 24,16 | 24,16 |  |
| Объем субсидий на 1км | | Руб/км | 0,05 | 10,98 | 14,92 | | 10,98 | | 14,585 | 10,98 | 14,585 | 10,98 | 10,98 |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа поездок | | % | 0,01 | 31,17 | | 100 | | 31,17 | 100 | 31,17 | 100 | 31,7 | 31,7 |  |
| Подпрограмма 2.Безопастность дорожного движения в районе | | | | | | | | | | | | | | |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | | % | 0,09 | 9,5 | 0 | | 9,5 | | 0 | 9,5 | 0 | 9,4 | 9,4 |  |
| Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств | | % | 0,2 | 1,0 | 0 | | 1,0 | | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших | | % | 0,2 | 3,4 | 0 | | 3,4 | | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 3,4 |  |
| Количество детских учреждений (школ вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы пешеходными переходами, дорожными знаками) | | Шт. | 0,2 | 1 | 6 | | 0 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |

Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. Купилова

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. Романова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | | Наименование программы, подпрограммы | | Наименовние ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | Примечание | | | | |
| ГРБС | | Рз Пр | ЦСР | | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы (2016год) | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы (2017год) | | | | | | | Плановый период | | | |
| январь - июнь | | | | значение на конец года | | |
| план | | факт | | план | | факт | | план | факт | | 1-ый год  2018 | | 2-ой год  2019 | |
| Муниципальная программа | | | | Развитие транспортной системы в Боготольском районе | | всего расходные обязательства | |  | |  |  | |  | 8728,2 | | 8689,4 | | 3489,5 | | 3489,5 | | 8706,7 | 8706,7 | | 8495,4 | | 8495,4 | |  | | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| Администрация Боготольского района | |  | |  |  | |  | 8728,2 | | 8689,4 | | 3489,5 | | 3489,5 | | 8706,7 | 8706,7 | | 8495,4 | | 8495,4 | |  | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | Развитие транспортного комплекса района | | всего расходные обязательства | |  | |  |  | |  | 8445,4 | | 8445,4 | | 3489,5 | | 3489,5 | | 8445,4 | 8445,4 | | 8445,4 | | 8445,4 | |  | | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| Администрация Боготольского района | |  | |  |  | |  | 8445,4 | | 8445,4 | | 3489,5 | | 3489,5 | | 8445,4 | 8445,4 | | 8445,4 | | 8445,4 | |  | | | | |
| Подпрограмма 2 | | | | Безопасность дорожного движения в районе | | всего расходные обязательства | |  | |  |  | |  | 282,8 | | 244,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 261,3 | 261,3 | | 50,0 | | 50,0 | |  | | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| Администрация Боготольского района | |  | |  |  | |  | 282,8 | | 244,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 261,3 | 261,3 | | 50,0 | | 50,0 | |  | | | | |
| Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. Купилова  Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. Романова  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | Год предшествующий отчетному году  2016 год | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы 2017 год | | | | | | | | | Плановый период | | | | | Примечание | | | | | |
| Январь - июнь | | | | | Значение на конец года | | | | 1-й год  2018 | | | 2-й год  2019 | |  | | | | | |
| план | | факт | | | план | | | факт | | план | | факт | |
| Муниципальная программа | |  | | Всего: | | 8728,2 | | 8689,4 | | | 3489,5 | | | 3489,5 | | 8706,7 | | 8706,7 | | 8495,4 | | | 8495,4 | |  | | | | | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| краевой бюджет | |  | | 194,0 | | |  | | |  | | 511,3 | | 211,3 | |  | | |  | |  | | | | | |
| районный бюджет | | 8728,2 | | 8495,4 | | | 3489,5 | | | 3489,5 | | 8495,4 | | 8495,4 | | 8495,4 | | | 8495,4 | |  | | | | | |
| муниципальных образований бюджеты | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | Развитие транспортного комплекса района | | Всего: | | 8445,4 | | 8445,4 | | | 3489,5 | | | 3489,5 | | 8445,4 | | 8445,4 | | 8445,4 | | | 8445,4 | |  | | | | | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| краевой бюджет | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| районный бюджет | | 8445,4 | | 8445,4 | | | 3489,5 | | | 349,6 | | 8445,4 | | 8445,4 | | 8445,4 | | | 8445,4 | |  | | | | | |
| бюджеты муниципальных образований | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| Подпрограмма 2 | | Безопасность дорожного движения в районе | | всего | | 282,8 | | 244,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 261,3 | | 261,3 | | 50,0 | | | 50,0 | |  | | | | | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| краевой бюджет | |  | | 194,0 | | |  | | |  | | 211,3 | | 211,3 | |  | | |  | |  | | | | | |
| районный бюджет | | 282,8 | | 50,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | |  | | | | | |
| бюджеты муниципальных образований | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |

Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. Купилова

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. Романова