|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы « Развитие транспортной системы в Боготольском районе» |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | Отчетный год реализации муниципальной программы (2017год) | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2016 | Январь-июнь | значение на конец года | 2018 год | 2019 год |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **Цель 1: Повышение доступности транспортных услуг для населения** |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | Поездок/чел | х | 26,32 | 27,98 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 28,66 | 26,32 | 26,32 |  |
| **Цель 2: Повышение комплексной безопасности дорожного движения** |
| Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | % | х | 3,4 | 100 | 3,4 | 100 | 3,4 | 100 | 3,4 | 3,4 |  |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Погибших в ДТП в 2017 году нет. |
| Задачи программы: 1.Обеспечения потребности населения в перевозках2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения  |
| Подпрограмма 1.Разитие транспортного комплекса района … |
| Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | Поездок/чел | 0,2 | 26,32 | 27,98 | 26,32 | 28,66 | 26,32 | 28,66 | 26,32 | 26,32 |  |
| Объем субсидий на 1 пассажира | Руб/пасс | 0,05 | 24,16 | 29,16 | 24,16 | 29,36 | 24,16 | 29,36 | 24,16 | 24,16 |  |
| Объем субсидий на 1км | Руб/км | 0,05 | 10,98 | 14,92 | 10,98 | 14,585 | 10,98 | 14,585 | 10,98 | 10,98 |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа поездок | % | 0,01 | 31,17 | 100 | 31,17 | 100 | 31,17 | 100 | 31,7 | 31,7 |  |
| Подпрограмма 2.Безопастность дорожного движения в районе |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | % | 0,09 | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 9,4 | 9,4 |  |
| Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств | % | 0,2 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших | % | 0,2 | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 3,4 |  |
| Количество детских учреждений (школ вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы пешеходными переходами, дорожными знаками) | Шт. | 0,2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |

Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. Купилова

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. Романова

|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы по годам | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы (2016год) | Отчетный год реализации муниципальной программы (2017год) | Плановый период |
| январь - июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год2018 | 2-ой год2019 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в Боготольском районе | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | 8728,2 | 8689,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8706,7 | 8706,7 | 8495,4 | 8495,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 8728,2 | 8689,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8706,7 | 8706,7 | 8495,4 | 8495,4 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортного комплекса района | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | 8445,4 | 8445,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 8445,4 | 8445,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 |  |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения в районе | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | 282,8 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 261,3 | 261,3 | 50,0 | 50,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 282,8 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 261,3 | 261,3 | 50,0 | 50,0 |  |
| Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. КупиловаНачальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. РомановаПриложение № 10к Порядку принятия решений о разработкеМуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования  | Год предшествующий отчетному году 2016 год | Отчетный год реализации муниципальной программы 2017 год | Плановый период | Примечание |
| Январь - июнь | Значение на конец года | 1-й год2018 | 2-й год2019 |  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа |  | Всего: | 8728,2 | 8689,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8706,7 | 8706,7 | 8495,4 | 8495,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 194,0 |  |  | 511,3 | 211,3 |  |  |  |
| районный бюджет | 8728,2 | 8495,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8495,4 | 8495,4 | 8495,4 | 8495,4 |  |
| муниципальных образований бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортного комплекса района | Всего:  | 8445,4 | 8445,4 | 3489,5 | 3489,5 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 8445,4 | 8445,4 | 3489,5 | 349,6 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 | 8445,4 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения в районе | всего  | 282,8 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 261,3 | 261,3 | 50,0 | 50,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 194,0 |  |  | 211,3 | 211,3 |  |  |  |
| районный бюджет | 282,8 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики и планирования Т.Н. Купилова

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» Э.Б. Романова