Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Боготол

«20» 11. 2012 года		                                             №  659 -п

О внесении изменений в Постановление администрации Боготольского района от 30.07.2010 №232-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Боготольском районе на период 2010-2012 годы» (с учетом изменений, внесенных Постановлением от 28.08.2012 № 477-п).

В связи с уточнением и внесением дополнительных мероприятий в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Боготольском районе на период 2010-2012 годов», в соответствии с Уставом Боготольского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 30.07.2010 № 232-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Боготольском районе на период 2010-2012 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 1 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Боготольском районе на период 2010-2012 годы» изложить в новой редакции, согласно  приложению.

1.2. В Приложении 4 программы строки 36 и 37 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016… | …2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | Общее количество БУ (включая администрации сельсоветов) | шт. | 59 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 37 | Количество БУ финансируемых за счет бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

1.3. В Приложении 5 программы строку С.24. изложить в следующей редакции:

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из Приложения 4) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016… | … 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | П.37.(n)/ П.36.(n) ∙100 | 0 | 0 | 0 | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Боготольского района по финансово-экономическим вопросам (А. И. Науменко);

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Боготольского района		 		                                       Н. В. Красько

Приложение к  Постановлению

администрации  Боготольского района

от «___» ________ 2012 года № ____ -п

Приложение 1

Мероприятия долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Боготольском районе на период 2010-2012 годы»

Тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий (в натуральном выражении), экономический эффект, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Организационно-правовое, информационное и кадровое обеспечение в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | В пределах текущих расходов (местный бюджет) | Администрация Боготольского района | Усиление правовой обеспеченности в области энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - | В пределах текущих расходов (местный бюджет) | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств, сельсоветы Боготольского района | Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация информирования населения об экономических и экологических аспектов энергосбережения, планирование и регулярное проведение PR-акций по энергосбережению и повышению энергоэффективности для различных категорий потребителей | - | - | - | - | В пределах текущих расходов (местный бюджет) | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств, сельсоветы Боготольского района | Увеличение информированности об энергоснабжении населения и других категорий потребителей |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обучение работников бюджетных учреждений и органов местного самоуправления в области энергосбережения | 200 | 200 | - | 400 | Местный бюджет – 200 тыс.руб.; Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 200 тыс.руб. | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств | Повышение уровня энергоменеджмента |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Формирование целостной системы «Энергосберегающего Всеобуча» начиная со школьного образования | - | - | - | - | В пределах текущих расходов (местный бюджет) | Администрация Боготольского района, Управление образования Боготольского района | Повышение грамотности в сфере энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ежегодное доведение контрольных параметров повышения энергоэффективности для районных бюджетных учреждений | - | - | - | - | В пределах текущих расходов (местный бюджет) | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выявление и регистрация в муниципальную собственность бесхозяйственных объектов электрических, тепловых и водопроводных сетей | 1150 | - | - | 1150 | Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 1150 тыс.руб. | Администрация Боготольского района | Стимулирование сетевых организаций к снижению издержек |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Передача управления бесхозными объектами в управление сетевым организациям | - | - | - | - | В рамках текущего финансирования | Администрация Боготольского района | Повышение надежности электро-, водо- и теплоснабжения, стимулирование сетевых организаций к снижению издержек |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1350 | 200 | - | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергетическое обследование, паспортизация объектов бюджетной сферы | 2435 | 250 | 1 | 2686 | Местный бюджет- 251 тыс.руб.(в т. ч. софинансирование мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований); Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 2435тыс.руб. | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы, мониторинг и анализ энергоэффективности бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | 150 | 200 | - | 350 | Местный бюджет – 200 тыс. руб.; Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 150тыс.руб. | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств, сельсоветы Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка приборов учета электрической энергии, тепловой энергии и холодной воды на объектах бюджетной сферы | 2075 | - | 30 | 2105 | Местный бюджет – 1655 тыс. руб*.; Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 450тыс.руб. | Администрация Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Гидравлическая настройка зданий объектов бюджетной сферы | 300 | 150 | - | 450 | Местный бюджет –150 тыс.руб*.; Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 300тыс.руб. | Администрация Боготольского района, МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция тепловых и водопроводных сетей в бюджетных учреждениях района | 1540 | - | - | 1540 | Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 1540тыс.руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение потребления топливно-энергетические ресурсов, повышение коэффициента полезного действия источников теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до потребителей |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Устройство автоматической системы уличного освещения в административных центрах сельских советов | 4655 | - | 424,9 | 5079,9 | Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы»- 4655тыс.руб, местный бюджет-425,9 тыс.руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Замена деревянных окон на окна ПВХ на объектах бюджетной сферы | 850 | 300 | 225,64 | 1375,64 | Местный бюджет за счет текущего финансирования- 725,64 тыс.руб. Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы» -650 тыс.руб. | Администрация Боготольского района, главные распорядители бюджетных средств | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена осветительного оборудования в районных бюджетных учреждениях на энергосберегающее | 100 | 100 | - | 200 | Местный бюджет-200 тыс.руб. | Главные распорядители бюджетных средств, сельсоветы Боготольского района | Экономия электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт кровель бюджетных учреждений с применением изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами | 2072,8 | - | - | 2072,8 | Местный бюджет- 10,6 тыс.руб. Краевой бюджет (КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008-2010 годы» и другие субсидии из краевого бюджета- 2062,2 тыс.руб. | Администрация Боготольского района, Управление образования Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 14177,8 | 1000 | 681,54 | 15859,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов учета тепло-,водо- и электроснабжения в муниципальном жилом фонде | - | 250 | - | 250 | Местный бюджет* | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилом фонде | - | - | 160 | 160 | Местный бюджет | Сельсоветы Боготольского района | Снижение потребления топливно-энергетические ресурсов |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | 250 | 160 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном комплексе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках водо- и теплоснабжения | 1400 | 500 | - | 1900 | Краевой бюджет (ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы – 1400 тыс.руб., местный бюджет *–500 тыс. руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей, водозаборных сооружений с использованием изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами | 867 | 1160 | 308,4 | 2335,4 | Местный бюджет*- 1468,4 тыс.руб. Краевой бюджет (ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы – 867 тыс.руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы, снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до потребителей |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена котельного оборудования | 655 | 960 | 380,16 | 1995,16 | Краевой бюджет – 655 тыс. руб., местный бюджет* – 1340,16 тыс. руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» администрации Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Реконструкция котельных на твердом топливе с целью подключения новых потребителей и перевод систем электроотопления зданий на твердое топливо | 5800 | 16154,47 | 55 | 22009,47 | Краевой бюджет – 13510,97 тыс. руб., местный бюджет *– 8498,5 тыс. руб. | МУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС», Управление образования Боготольского района | Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 8722 | 18774,47 | 743,56 | 28240,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 24249,8 | 20224,47 | 1585,1 | 46059,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Местный бюджет* - средства планируемые в настоящей программе, которые учтены в ДЦП   «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы»