Итоги реализации муниципальной программы

Администрации Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края

«Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета» за 2016 год

с оценкой эффективности ее реализации

В 2016 году Администрацией Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края была осуществлена реализация программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета». Финансовое обеспечение на 2016 год  данной программы составляло 3041.8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 35,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 52.4  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2954.3 тыс. рублей. Фактическое исполнение данной программы составило  2960 .1тыс. рублей или 97,3 % от плана.

Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- развитие транспортной системы (мероприятия: «Развитие и модернизация улично-дорожной сети», «Содержание автомобильных дорог местного значения»,

- создание условий обеспечения эффективного использования ресурсов (Организационные мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории Александровского сельсовета»),

- создание благоприятной и комфортабельной среды проживания, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности путем улучшения социально-экономического климата (мероприятие «Обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета», «Обеспечение деятельности административных комиссий»)

- создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий (мероприятия: «Руководство и управление программой», «Обеспечение первичного воинского учета граждан», «Обеспечение ведения бюджетного учета», «Организация общественных и временных работ», «Передача полномочий», «Содержание хозяйственной группы»).

Исполнение мероприятий в рамках программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета» в 2016 году:

| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация уличной- дорожной сети | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 122.2 | 121.6 | 99.5 |
| 3 | Организация мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории Александровского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета | 144.9 | 137,7 | 95 |
| 5 | Обеспечение деятельности административных комиссий | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 6 | Руководство и управление программой | 741.3 | 722.1 | 97,4 |
| 7 | Обеспечение первичного воинского учета граждан | 35 | 35 | 100 |
| 8 | Обеспечение ведение бюджетного учета | 793.5 | 761.8 | 96 |
| 9 | Организация общественных и временных работ | 4.0 | 3.8 | 95 |
| 10 | Передача полномочий | 453.9 | 453.9 | 100 |
| 11 | Содержание хозяйственной группы | 745.7 | 722.9 | 96.9 |
|  | ИТОГО: | 3041.8 | 2960.1 | 97.3 |

Согласно Постановления от 28.10.2016 № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» проведена оценка эффективности реализации программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского  сельсовета» за 2016 год, цель данной программы – создание условий для устойчивого социально - экономического развития Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. Основными направлениями данной программы являлись – содержание автомобильных дорог местного значения, обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета.

Исполнение расходов на содержание автомобильных дорого местного значения исполнено в сумме 121.6 тыс. рублей или  99.5 % от плана.  По мероприятиям конечные результаты достигнуты. В целом выполнение программы можно оценить, как успешное, плановые мероприятия по реализации программы на 2016 год выполнены на 97,3 %.Достигнутые целевые индикаторы показали эффективность действия программы.

Глава Александровского сельсовета                                  Е.В. Бабкин