Итого реализации муниципальной программы

Администрации Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края

«Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета» за 2015 год

с оценкой эффективности ее реализации

В 2015 году Администрацией Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края была осуществлена реализация программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета». Финансовое обеспечение на 2015 год  данной программы составляло 10737,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 34,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 6885,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3817,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение данной программы составило 10577,6 тыс. рублей или 98,5% от плана.

Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- развитие транспортной системы (мероприятия: «Развитие и модернизация улично-дорожной сети», «Содержание автомобильных дорог местного значения»,

- создание условий обеспечения эффективного использования ресурсов (Организационные мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории Александровского сельсовета»),

- создание благоприятной и комфортабельной среды проживания, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности путем улучшения социально-экономического климата (мероприятие «Обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета», «Обеспечение деятельности административных комиссий», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения»),

- создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий (мероприятия: «Руководство и управление программой», «Обеспечение первичного воинского учета граждан», «Обеспечение ведения бюджетного учета», «Организация общественных и временных работ», «Передача полномочий», «Содержание хозяйственной группы»).

Исполнение мероприятий в рамках программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского сельсовета» в 2015 году:

| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация уличной- дорожной сети | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 63,6 | 63,6 | 100 |
| 3 | Организация мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории Александровского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета | 132 | 117,0 | 88,6 |
| 5 | Обеспечение деятельности административных комиссий | 1,4 | 1,4 | 100 |
| 6 | Руководство и управление программой | 762,9 | 687,0 | 90,1 |
| 7 | Обеспечение первичного воинского учета граждан | 34,8 | 34,8 | 100 |
| 8 | Обеспечение ведение бюджетного учета | 971,2 | 948,7 | 97,7 |
| 9 | Организация общественных и временных работ | 5,2 | 4,9 | 94,2 |
| 10 | Передача полномочий | 1049,9 | 1049,9 | 100 |
| 11 | Содержание хозяйственной группы | 636,8 | 590,4 | 92,7 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 7079,9 | 7079,9 | 100 |
|  | ИТОГО: | 10737,7 | 10577,6 | 98,2 |

Согласно Постановления от 21.10.2014 № 34 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» проведена оценка эффективности реализации программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Александровского  сельсовета» за 2015 год, цель данной программы – создание условий для устойчивого социально - экономического развития Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. Основными направлениями данной программы являлись – содержание автомобильных дорог местного значения, обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Александровского сельсовета.

Исполнение расходов на содержание автомобильных дорого местного значения исполнено в сумме 63,6 тыс. рублей или  100% от плана.  По мероприятиям конечные результаты достигнуты. В целом выполнение программы можно оценить, как успешное, плановые мероприятия по реализации программы на 2015 год выполнены на 98,5 %.Достигнутые целевые индикаторы показали эффективность действия программы.

Глава Александровского сельсовета                                  Е.В. Бабкин